Załącznik nr 10

Umowa

zawarta dnia ………………….pomiędzy

Gminną Biblioteką Publiczną w Brodach z siedzibą w Brodach, ul. Kilińskiego 9, 68-343 Brody, NIP 9281977500, REGON 080124100,  reprezentowaną przez

Małgorzatę Włodarkiewicz- Dyrektora

zwaną dalej  Zamawiającym

a:

………………………………………………………..– zwanym dalej Wykonawcą - w wyniku postępowania przetargowego,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759  ze zmianami).

§ 1

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie  pod nazwą:

„Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach wraz z wymianą dachu” na podstawie  projektu budowlanego będącego  załącznikiem  nr 4 do niniejszej umowy .

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, o których mowa  w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w § 13.

3.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1.Zakres rzeczowy robót, o którym mowa w § 1 opisany został w SIWZ.

2.Dokumenty składające się na specyfikację, o której mowa w ust.1 stanowią integralną część umowy, są w posiadaniu obu stron oraz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności, dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zna istniejący stan faktyczny.

§ 4

1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy.

2.Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż 10 dni  po podpisaniu  niniejszej umowy.

3.Zakończenie robót nastąpi do dnia  31 października  2012 r.

§ 5

Wszystkie doręczenia i wezwania pomiędzy Stronami umowy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą dostarczone listem poleconym bądź faxem.

§ 6

1.Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru w osobach:

1)………………………………………………………………………………………….

2)………………………………………………………………………………………….

3).........................................................................................................................................

2.Wykonawca ustanawia kierownikiem  budowy ………………………………….

§ 7

1.Nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy  Dziennik Budowy.

2.Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody do celów robót budowlanych, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

3.Wykonawca rozprowadzi energię elektryczną na terenie budowy w zakresie niezbędnym do realizacji robót.

4.Wykonawca założy na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

5.Wykonawca zorganizuje, na własny koszt i własnym staraniem,  zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji zadania .

§ 8

1.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i innych urządzeń pomocniczych i prowizorycznych. Wykonawca  usuwa odpady oraz śmieci z terenu budowy na własny koszt.

2.Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy wykonanej zarówno siłami własnymi jaki i zleconym specjalistycznym jednostkom .

3.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

4.Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym               w niniejszej umowie .

5.Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

6.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć     w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych            w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także  z ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje  się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  Wykonawca dostarczy na teren budowy, wszystkie wymagane projektami budowlanymi  oraz opisem przedmiotu zamówienia, materiały i urządzenia ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

2.Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym wymaganiom określonym w projektach budowlanych.

3. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać    w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 10

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać pełny zakres przedmiotu umowy siłami własnymi.

*§ 10

1.Wykonawca powierza do wykonania część zamówienia następującemu podwykonawcy:

……………………………………….. – zakres robót i wartość robót………………………/.

2. Zakres robót powierzonych podwykonawcy obejmuje roboty branży ……………………,                o wartości brutto : ………………..słownie: ……………………………………………….

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w innych paragrafach niniejszej umowy, Wykonawca ma zapewnić wykonanie i kierowanie robotami branżowymi objętymi zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje /uprawnienia budowlane/.

§ 12

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  za wykonany przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji  za wady także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

2.W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi lub gwarancji  zamawiający może:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- zażądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawy szkód wynikłej z opóźnienia.

3.Wykonawca nie może odmówić w okresie rękojmi i gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający może korzystać z rękojmi  i niezależnie z gwarancji.

§ 13

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci umowne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ofercie  Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

2.Wynagrodzenie ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę: ……………………słownie: ……………………………………………………….. - łącznie z podatkiem VAT.

3.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniu innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4.Pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 14

      - Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, certyfikatów zgodności z PN lub aprobatami technicznymi  każdego używanego w budowie wyrobu.

§ 15

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie się odbywać 1/ jedną  fakturą  przejściową i fakturą końcową, za dany etap będący przedmiotem odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego stwierdzający zakres wykonanych robót w danym okresie, podpisany przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz Kierownika budowy.

2. Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.2.

3.Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową  po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego .

§ 16

Wykonawca niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót zanikowych oraz o terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na koszt własny.

§ 17

1.Wykonawca wniósł  przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto co stanowi równowartość kwoty: …………….. zł słownie:…………………………………………………………

w  formie………………………………………………………. ..

2.Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w następujących terminach:

- część zabezpieczenia gwarantująca  zgodne z umową wykonanie robót – w ciągu 30 dni po   ostatecznym odbiorze robót, jako należycie wykonanych,

- pozostała część nie później niż 15 dni, po upływie  terminu rękojmi i gwarancji.

§ 18

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego  na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 5 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego .

e)kary umowne określone w ust. 2a-2c potrącone będą przez Zamawiającego z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust.2 i w wykonaniu obowiązków, o których mowa w  § 7 ust. 1 i 2  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §22 ust.1 niniejszej umowy.

4.Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie brutto ustalone w § 13.

5. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§  19

1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót wykonawca przekaże   Zamawiającemu:

- oryginały  dziennika budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na prefabrykaty ,materiały i urządzenia,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę  sprawdzeń i badań, a w szczególności protokóły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem ,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia robót  oraz przepisami i obowiązującymi normami.

3.Jeśli Zamawiający uzna, że roboty zostały  zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu                     z Wykonawcą wyznaczy datę końcowego odbioru robót.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości  dokumentacji powykonawczej                   to w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez   Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego jeśli spełnione zostały warunki określone    w ust.3. W  przypadku określonym w ust. 4 za datę zakończenia robót przyjmuje się datę  ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono  takie wady i usterki , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

8. Wykonawca  zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru)      o usunięciu wad i usterek  oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji  oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 20

1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury  częściowej w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz faktury końcowej  w terminie 21 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2.Zapłaty będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

3.Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważa się datę obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego.

4.Zamawiający jest płatnikiem VAT oraz oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  9281977500..

§ 21

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian: Warunki umowy mogą być zmienione tylko w następujących okolicznościach :

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń     losowych , choroby  lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron

b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub     Wykonawcy -  w przypadku  zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn

niezależnych od każdej ze stron,

c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej

tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż

podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego –  w przypadku zmiany kolejności

wykonania elementów robót.

3.Każda zmiana umowy w zakresie określonym w § 21 ust. 2 odbywać się będzie na pisemny wniosek strony inicjującej zmianę, z podaniem opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, terminu jej wniesienia oraz skutków jakie za sobą niesie.

§ 22

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy :

1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 14/czternastu dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności .

2.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg. ich stanu na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczy prowadzone roboty w zakresie uzgodnionym a koszt robót  zabezpieczających ponosi strona, która od umowy odstąpiła.

3.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu   umowy z powodu przyczyn określonych w ust.1,Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§ 23

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie  Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo- właściwość Sądu  Zamawiającego.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy – Prawo  Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego .

§ 25

Wykaz załączników  do umowy, stanowiących jej integralna część :

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) Projekt budowlany,

5) Oferta Wykonawcy.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w 2 /dwóch egzemplarzach, po 1/jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA

……………………………						       ….…………………….