**Wójt Gminy Brody**

**zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia: ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w 2019 r.”**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wójt Gminy Brody, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w 2019 r.”.

**Przedmiot zlecenia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Brody w roku 2019.

**Nazwa i adres zleceniodawcy:**

Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

**Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Brody. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo – cementowych  
z pokryć dachowych do demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 800 m2 (słownie: osiemset metrów kwadratowych) – 500 m2 demontaż, transport   
i utylizacja, 300 m2 transport i utylizacja.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości   
z których należy zdemontować i zutylizować płyty azbestowo – cementowe oraz wykaz nieruchomości z których należy tylko odebrać i zutylizować płyty azbestowe, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 sierpnia 2019 r.

3. Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo,   
z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

**Sposób obliczenia ceny:**

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

**Termin i miejsce wykonania zlecenia:**

Od podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2019 r.,

**Kryteria oceny ofert:**

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie 1m2 pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane   
   z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.**

**Termin i miejsce składania ofert:**

18 czerwca 2019 r. do godziny 10:00 w biurze podawczym, pok. Nr 3, pod adresem: 68-343 Brody ul. Rynek 2.

**Warunki udziału Wykonawcy:**

1. Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego;

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu

składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia stanowiący

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

3) załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, transportu

i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14

grudnia 2012 r;

4) kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

5) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest

wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do

reprezentacji – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert;

2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Brody, dnia 07 czerwca 2019r.